|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Alan Bravo · RutaAlerta · Grupo 7 · Ingeniería en Informática, Duoc UC San Andrés · 14/10/2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He cumplido parte de las actividades. Se terminó y verificó el modelo de datos en PostgreSQL con PostGIS (36 de 36 pruebas de integridad), cargué la documentación de diseño al repositorio y esta semana, con apoyo de herramientas de IA, se incorporó una API inicial con 10 pruebas aprobadas. No cumplí el despliegue de cuentas, casos y evidencia que el plan esperaba para la semana 8. Me facilitaron las herramientas elegidas (FastAPI y PostGIS) y un diseño claro. Me dificultaron el cambio de tema del proyecto, el cambio de motor de base de datos de MySQL a PostgreSQL y no tener todavía un servidor PostgreSQL nativo ni el entorno de Azure.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? En el Sprint 1 levantaré la base con Docker, ejecutaré las 36 pruebas en un servidor nativo y completaré los endpoints de cuenta y reporte (17 horas). Como Scrum Master facilitaré los dailies, mantendré el burndown y buscaré que cada integrante suba su trabajo desde su cuenta.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que la base de datos está implementada y probada y que ya existe una API inicial verificable. Debo mejorar dos cosas: no concentrar el repositorio en mi cuenta y revisar y explicar con detalle el código que incorporamos, para que todo el equipo pueda defenderlo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de si la verificación en PGlite es suficiente como evidencia o si se exige un servidor desplegado, y si Azure es obligatorio para la entrega final. A mis compañeros les preguntaría cuántas horas reales pueden dedicar cada semana hasta el 18 de noviembre, para planificar sprints realistas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Acordamos repartir el trabajo por historia de usuario y no sólo por tecnología, para que cada integrante tenga avances y commits propios en cada sprint. Se mantienen las áreas del libro v4.1 —Jorge: panel web e indicadores; Juan: aplicación Flutter; Alan: API, base de datos y despliegue— con revisión cruzada de cada pull request. Para el Sprint 1 (15 al 21 de octubre) las tareas quedaron asignadas con horas: Alan 17 h, Jorge 15 h y Juan 14 h. Además, Jorge asume como Product Owner el orden del backlog y Alan, como Scrum Master, el registro de dailies y del burndown.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo logramos consolidar, después del cambio de tema, un diseño completo y defendible: objetivos medibles, 31 casos de uso, un modelo de datos de 56 tablas probado y una primera versión de la API. Lo positivo es que todos compartimos la misma definición del alcance y de los límites del sistema. Debemos mejorar la distribución visible del trabajo: hasta ahora el avance se concentró en documentación y casi todos los archivos se subieron desde una sola cuenta. También necesitamos una comunicación semanal más ordenada, que esperamos lograr con las reuniones de Scrum.