Documento de Visión y Roles Scrum

“RutaAlerta”

[RA · Grupo 7]

Fecha: 14/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Visión del Proyecto Scrum “RutaAlerta”	4

Definición de Roles	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/10/2026 | Primera versión para Fase 2 a partir del libro v4.1, la entrega de diseño del 29/09/2026 y la verificación SQL del 14/10/2026. | Grupo 7 (borrador preparado con asistencia de IA; revisión pendiente del equipo) |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_004D (PTY4614) · Grupo 7 |
| Proyecto (Nombre) | RutaAlerta: red ciudadana y asistencia al operador para la prevención informativa, gestión de incidentes y búsqueda de vehículos reportados por robo |
| Fecha de Inicio | 13/08/2026 (inicio del curso de 14 semanas) |
| Fecha de Término | 18/11/2026 (fin de la semana 14 según cálculo de semanas consecutivas; prevalece el calendario oficial) |
| Patrocinador principal | Sin patrocinador externo ni convenio institucional. Proyecto académico; contraparte evaluadora: docentes guías. |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcón y Mabel Alejandra Herrera Pino |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.273.212-7 | Jorge Ceballos | [correo por confirmar] |
| 20.956.469-6 | Juan Marinan | [correo por confirmar] |
| 21.205.057-1 | Alan Bravo | [correo por confirmar] |

# Visión del Proyecto Scrum “RutaAlerta”

| Declaración de la Visión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Para la ciudadanía que sufre o presencia el robo de un vehículo, y para los operadores autorizados de seguridad ciudadana, RutaAlerta es una plataforma colaborativa —aplicación móvil y panel web— que reúne el reporte, la evidencia, los avistamientos revisados y el seguimiento del caso en un expediente trazable. A diferencia de la difusión informal en redes y mensajería, toda colaboración es revisada por una persona autorizada y el afectado conoce el estado de su caso sin exponerse. Se evaluará en un piloto al término de la semana 14. |  |  |  |
| Grupo Objetivo | Necesidades | Producto / Servicio | Valor |
| Ciudadanía general: propietarios, conductores, pasajeros y testigos. Personas afectadas y sus contactos de confianza. Operadores, supervisores y administradores autorizados (organizaciones ficticias en el piloto). Grupo piloto posible: taxistas y conductores de aplicaciones. | Registrar el incidente y saber que fue recibido. Aportar avistamientos sin perseguir ni exponerse. Reunir antecedentes dispersos en un solo expediente. Conocer estado, siguiente paso y canal de apoyo. Controlar quién accede a la información del caso. | App Flutter: cuenta, vehículo, reporte con folio, evidencia, solicitudes, avistamientos, seguimiento y contacto de confianza. Panel React: bandeja, revisión, asignación, gestiones, solicitudes e indicadores. API FastAPI y PostgreSQL/PostGIS (56 tablas verificadas). | Expediente único y trazable. Colaboración revisada: no publica rumores como hechos. Autonomía del afectado en el seguimiento. Indicadores con denominador y procedencia. No promete recuperar vehículos, rutas seguras ni predecir delitos. |

Alcance de la visión por nivel

| Nivel | Contenido | Estado al 14/10/2026 |
| --- | --- | --- |
| Núcleo del MVP (comprometido) | Cuenta, vínculo vehicular revisable, reporte con folio, evidencia, colaboración ciudadana revisada, revisión institucional, seguimiento y contacto de confianza. | Modelo de datos implementado y verificado; aplicación pendiente (Sprints 1–4). |
| Orientación y analítica | Antecedentes territoriales con procedencia, comparación explicada de rutas, avisos de trayecto e indicadores M01–M18. | Diseñado; alcance a acordar con docentes (OE1, OE6). |
| Ampliación piloto (cámaras e IA) | Cámaras autorizadas, recorridos posibles, comparación visual y copiloto con evidencia verificable. | Diseñado (tablas); fuera de esta entrega mientras no se ratifique (OE5). |
| Evolución posterior | Integración municipal o policial, múltiples proveedores de cámaras, aprendizaje con datos de operación. | Fuera del curso; requiere convenios inexistentes. |

# Definición de Roles

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Jorge Ceballos | Ordena y refina el Product Backlog; redacta y acepta criterios de aceptación; aprueba (A) o rechaza (R) en el Sprint Review; coordina el protocolo de evaluación del piloto. |
| Scrum Master | Alan Bravo | Facilita Sprint Planning, Daily, Review y Retrospectiva; mantiene burndown y registro diario; elimina impedimentos y cuida la DoD y el flujo de ramas y pull requests. |
| Equipo de desarrollo | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo | Estiman en Planning Poker, se comprometen con el objetivo del sprint y construyen y prueban el incremento. Áreas: panel web e indicadores (Jorge), app Flutter (Juan), API, base de datos y despliegue (Alan); revisión cruzada obligatoria. |
| Partes interesadas / contraparte académica | Juan Pablo Mellado Alarcón y Mabel Alejandra Herrera Pino | Revisan avances, ratifican cambios de alcance (OE5, OE6 y épica EP08) y evalúan. No existe cliente ni patrocinador externo. |

Roles acordados por el equipo el 14/10/2026 para iniciar Scrum formal en el Sprint 1 (S10, desde el 15/10/2026). No se asignan retroactivamente a semanas anteriores: entre S7 y S9 el equipo trabajó por áreas de responsabilidad definidas en el libro v4.1, sin registro de eventos Scrum formales.

Eventos y cadencia propuestos

| Evento | Cuándo | Duración | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Jueves de inicio de cada semana del curso | 1 h | Planilla 05 y objetivo del sprint |
| Daily Scrum | Cada día hábil, presencial o en línea | 10–15 min | Planilla 06 (sólo reuniones reales) |
| Sprint Review | Miércoles de cierre | 30–45 min | Documento 08 y burndown (planilla 07) |
| Retrospectiva | Después del Sprint Review | 30 min | Documento 09 y cambios a la DoD (10) |