Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Definition of Done

Marco ágil (Scrum)

“RutaAlerta”

RA · Grupo 7

Versión 1.0 · Fecha: 14/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Propósito	4

2. Criterios por historia de usuario	4

3. Criterios por sprint	4

4. Criterios por entrega final (release)	5

5. Acuerdo del equipo	5

6. Historial de cambios a la DoD	5

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/10/2026 | Primera versión para Fase 2 a partir del libro v4.1, la entrega de diseño del 29/09/2026 y la verificación SQL del 14/10/2026. | Grupo 7 (borrador preparado con asistencia de IA; revisión pendiente del equipo) |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_004D (PTY4614) · Grupo 7 |
| Proyecto (nombre) | RutaAlerta: red ciudadana y asistencia al operador para la prevención informativa, gestión de incidentes y búsqueda de vehículos reportados por robo |
| Fecha de inicio | 13/08/2026 (inicio del curso de 14 semanas) |
| Fecha de término | 18/11/2026 (fin de la semana 14 según cálculo de semanas consecutivas; prevalece el calendario oficial) |
| Patrocinador / cliente | Sin patrocinador externo ni convenio institucional. Proyecto académico; contraparte evaluadora: docentes guías. |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcón y Mabel Alejandra Herrera Pino |
| Metodología | Ágil (Scrum adaptado al contexto académico, sprints de una semana) |
| Repositorio | https://github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.273.212-7 | Jorge Ceballos | [correo por confirmar] | Product Owner y desarrollador · Panel web (React), producto, indicadores y evaluación |
| 20.956.469-6 | Juan Marinan | [correo por confirmar] | Desarrollador · Aplicación móvil (Flutter) |
| 21.205.057-1 | Alan Bravo | [correo por confirmar] | Scrum Master y desarrollador · API FastAPI, base de datos y despliegue |

# 1. Propósito

La Definition of Done (DoD) es el acuerdo del equipo sobre las condiciones que todo incremento debe cumplir para considerarse terminado. Se aplica igual a todas las historias de usuario.

Diferencia con los criterios de aceptación: los criterios de aceptación son propios de cada historia (planilla 03) y los valida el Product Owner; la DoD es común a todas y asegura la calidad técnica.

Versión 1.0 propuesta para el Sprint 1. Conserva los criterios de la plantilla y agrega controles propios de RutaAlerta (permisos, datos sensibles y migraciones). Entra en vigencia cuando el equipo la acuerde y firme en el Sprint Planning del 15/10/2026.

# 2. Criterios por historia de usuario

- Cumple todos sus criterios de aceptación

- Código en el repositorio, integrado a la rama principal mediante pull request

- Código revisado por al menos otro integrante del equipo

- Pruebas unitarias escritas y aprobadas

- Sin errores críticos ni advertencias de seguridad abiertas

- Funciona desplegado con docker compose (no solo en el equipo del desarrollador)

- Documentación actualizada (README, DAS o manual, según corresponda)

- Aprobada (A) por el Product Owner en el Sprint Review

- Si la historia expone datos de un caso, existe una prueba de acceso denegado para otro usuario u otra organización (RNF01)

- Contrato OpenAPI actualizado cuando la historia cambia la API

- Si cambia el modelo de datos: migración versionada, SQL, diagramas y diccionario concordantes y 04_Pruebas_integridad.sql aprobado

- Sin datos personales reales, credenciales ni secretos en el repositorio; datos de prueba identificados como sintéticos

- La interfaz distingue lo real de lo simulado y no promete recuperación, rutas seguras ni identificación automática

# 3. Criterios por sprint

- Todas las historias comprometidas cumplen la DoD o vuelven al Product Backlog

- Pruebas de integración del sprint ejecutadas y registradas en el Plan de Pruebas

- Burndown chart y Daily Standup actualizados

- Sprint Review documentado (plantilla 08) y Retrospectiva registrada (plantilla 09)

- Incremento desplegable y demostrable

- Product Backlog reordenado y velocidad real registrada en la planilla 04

- Commits del incremento realizados por quien hizo el trabajo, desde su propia cuenta, y revisados por otro integrante

# 4. Criterios por entrega final (release)

- Pruebas de rendimiento y seguridad ejecutadas y con evidencia

- Manual Técnico y de Despliegue completo

- Sistema levantado desde cero en un equipo limpio siguiendo solo el README

- Carta de Entrega y Certificado de Aceptación firmados

- Resultados del piloto registrados con fallos y exclusiones justificadas, sin eliminar intentos difíciles

- Documentación que identifica qué es real, qué es simulado y qué requiere acuerdo externo

# 5. Acuerdo del equipo

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Jorge Ceballos |  |  |
| Scrum Master | Alan Bravo |  |  |
| Equipo de desarrollo | Juan Marinan |  |  |
| Equipo de desarrollo | Jorge Ceballos y Alan Bravo (además de su rol) |  |  |

# 6. Historial de cambios a la DoD

[Registre los cambios acordados en cada retrospectiva.]

| Sprint | Cambio en la DoD | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Antes del Sprint 1 | Versión 1.0 propuesta: criterios de la plantilla más controles de permisos, migraciones, datos sensibles y autoría. | Formalización de Scrum en la Fase 2; pendiente de acuerdo y firma del equipo. |