Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

AgeCare Director Musical

Propuesta grupal de Fase 1 · Ingeniería en Informática · Plan ajustado a 14 semanas

La entrega final será un módulo musical funcional para Android e iOS. Los datos entre corchetes requieren completar o confirmar; los avances de implementación se distinguen de los resultados esperados.

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jorge Ceballos · Juan Marinan · Alan Bravo |
| --- | --- |
| Rut | 20.273.212-7 ; 20.956.469-6 ; 21.205.057-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Andrés, Concepción |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AgeCare Director Musical |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo e integración de software; gestión de proyectos informáticos; modelado de datos; aseguramiento de calidad. La denominación formal de las áreas se debe contrastar con el plan de estudio del equipo. |
| Competencias | C1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. C5. Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones socio-laborales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto se sitúa en AgeCare, plataforma de Alloxentric orientada al cuidado y acompañamiento de personas mayores. Nuestro equipo aborda Director Musical, un módulo que busca facilitar creación musical activa y vínculo con la familia. La interacción debe reducir la precisión motora requerida, el aprendizaje de menús y la dependencia de conexión; estas barreras se validarán con usuarios representativos. El grupo objetivo son personas mayores, con apoyo de familiares, cuidadores o una institución para la configuración inicial. El lugar y los participantes de las pruebas están por acordar. [S1, S5] Para Ingeniería en Informática, el valor está en integrar visión, audio local, persistencia y servicios dentro de una aplicación comprobable. El aporte propuesto combina calibración del movimiento, estabilidad y variaciones melódicas con evidencia comparativa. El propósito de estimulación y acompañamiento no implica demostrar eficacia clínica. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará un módulo Flutter para Android e iOS que detecte la mano con un modelo MediaPipe preentrenado. El movimiento horizontal controlará el tempo y el vertical, la intensidad; un motor local por reglas generará música pentatónica. La persona podrá iniciar, pausar, grabar y reproducir una canción. La aplicación conservará eventos y audio M4A sin conexión y, al recuperar internet, sincronizará canciones y métricas y permitirá compartir enlaces seguros con familiares. FastAPI, PostgreSQL y Azure soportarán la integración. [S1–S3] El alcance incluye una alternativa táctil, manejo de pérdida de seguimiento y privacidad de cámara: el video se procesa localmente. Se conserva la experiencia del prototipo y se propone adaptarla al rango cómodo de movimiento. Quedan fuera el panel completo de AgeCare, el diagnóstico y el entrenamiento de un modelo musical generativo desde cero. Un clasificador pequeño de gestos sería un experimento opcional, condicionado a datos autorizados, producto estable y mejora medible. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | C1 se aplica al diseño de pruebas de control gestual, rendimiento, accesibilidad y sincronización, y a la mejora a partir de sus resultados. C2 permite planificar el alcance, comparar alternativas y controlar riesgos y avances. C3 soporta el modelo de dispositivos, residentes, canciones, métricas y enlaces mediante relaciones, restricciones y migraciones. C4 es necesaria para construir la aplicación, integrar cámara, audio y servidor y desplegarla de forma reproducible. C5 se desarrolla mediante el resumen y las reflexiones escritas en inglés, con revisión personal de comprensión. La presencia de una competencia en la propuesta no equivale a acreditar su dominio. [S4, S5] |
| Relación con los intereses profesionales | Jorge Ceballos: el proyecto conecta mi interés en desarrollo de aplicaciones con mi experiencia como DJ. Me interesa convertir gestos en una experiencia musical expresiva y demostrar capacidad de integración, trabajo en equipo y pruebas. Mi aporte propuesto es el motor musical, el mapeo gestual y la integración de la sesión. Una entrega documentada puede aportar evidencia a mi portafolio profesional. Juan Marinan: [completar su interés profesional y su relación con el rol propuesto de aplicación móvil y accesibilidad]. Alan Bravo: [completar su interés profesional y su relación con el rol propuesto de servidor, datos y despliegue]. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El curso tiene una duración confirmada de 14 semanas desde el 13 de agosto de 2026. Se propone definición en S1–S4, desarrollo e integración en S5–S11 y estabilización, defensa y entrega en S12–S14. El trabajo del servidor y Azure se adelantará a S5–S9 en paralelo con la aplicación móvil, con integración progresiva desde S8. La planificación incorpora el trabajo de Fase 1 y se revisará semanalmente según la capacidad efectiva del equipo. Facilitan el trabajo los documentos, el prototipo HTML y el servidor parcial recibidos, junto con un detector preentrenado. Se necesitan computadores, GitHub, dispositivos Android e iOS, Mac y firma/distribución iOS, acceso a Azure y usuarios para pruebas. Estos recursos no están todos confirmados. La viabilidad depende de pruebas tempranas de cámara y audio en ambas plataformas, permisos de uso del código y contratos de integración. Para controlar riesgos, se validará primero el flujo gesto–audio; se priorizará el alcance musical documentado y se dejará el clasificador como opcional. Ante bloqueos de infraestructura, se podrá avanzar con servicios simulados, pero la entrega final requiere integración real. Los cambios de alcance o fecha deben acordarse con docente y contraparte; no se descarta iOS unilateralmente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar Director Musical en Android e iOS para que las personas mayores creen música con gestos de la mano, graben y reproduzcan sus canciones, sincronicen audio y métricas con AgeCare y compartan enlaces seguros con su familia. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Definir y validar los requisitos, el alcance y los criterios de aceptación con la contraparte y el docente. 2. Integrar la detección local de la mano y el control de tempo e intensidad en Android e iOS, con pausa y alternativa táctil. 3. Implementar un motor musical pentatónico local que produzca melodía y acompañamiento sin conexión. 4. Implementar la grabación de eventos y audio M4A, la reproducción local y la recuperación de sesiones pendientes. 5. Integrar FastAPI, PostgreSQL y Azure para sincronizar canciones y métricas sin duplicados y administrar enlaces seguros de escucha. 6. Evaluar la calibración y las variaciones melódicas propuestas frente a la base recibida, midiendo control, rendimiento y facilidad de uso. 7. Documentar y demostrar el producto funcional en dispositivos Android e iOS con pruebas y evidencias reproducibles en el repositorio. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum con ciclos semanales y un tablero Kanban para visualizar el trabajo. Cada ciclo incluirá planificación, desarrollo, revisión con una demostración y retrospectiva. Las historias tendrán criterios de aceptación y se priorizarán según el alcance documentado; las mejoras de calibración y variación musical se incorporarán sin desplazar funciones obligatorias. [S1, S5] El proceso técnico será incremental: prueba de cámara y audio en ambas plataformas; motor musical y persistencia local; integración de datos y Azure; enlaces y métricas; pruebas de usabilidad y cierre. Se partirá del código recibido y se documentará qué se reutiliza y qué desarrolla el equipo. Se comparará el control base con la adaptación propuesta utilizando tareas, dispositivos y motor sonoro equivalentes. Se registrarán resultados y limitaciones, sin asumir beneficios clínicos. Roles propuestos: Jorge Ceballos, música, gestos y experiencia de sesión; Juan Marinan, Flutter, interfaz accesible y almacenamiento local; Alan Bravo, FastAPI, modelo de datos y Azure. Las revisiones de código, pruebas y documentación serán compartidas. La distribución de responsabilidades y la disponibilidad del equipo deben confirmarse. Cada tarea se vinculará con su código y pruebas en GitHub. Se propone una rama principal protegida y solicitudes de integración con revisión. Una tarea finaliza cuando cumple los criterios acordados, pasa las pruebas pertinentes y dispone de documentación y evidencia. El repositorio declarado debe ser accesible según el instructivo; titularidad y permisos de publicación del código recibido se resolverán con Alloxentric. Repositorio del equipo: https://github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7. Carpeta de evidencias grupales de Fase 1

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición y arquitectura | Guía 1.5, requisitos, decisiones, modelo de datos y contratos de integración. | Permiten trazar cada función a un objetivo y revisar alcance y viabilidad. |
| Avance | Prueba móvil inicial | Cámara, detección de mano y audio local en Android e iOS, con registros de dispositivos y mediciones. | Reduce el principal riesgo de integración antes de desarrollar el flujo completo. |
| Avance | Sesión musical ejecutable | Control gestual, pausa, grabación, reproducción y recuperación sin conexión; código y pruebas asociados. | Demuestra que el núcleo funciona y que el audio se conserva localmente. |
| Final | Aplicación integrada | Compilaciones autorizadas, sincronización Azure, métricas y enlace de escucha probado en otro dispositivo. | Comprueba el recorrido completo y la integración real de la entrega. |
| Final | Evaluación comparativa | Resultados del control base y adaptado, tareas completadas, errores, latencia y observaciones de uso. | Permite justificar el aporte del equipo con resultados medidos y límites explícitos. |
| Final | Repositorio y documentación | Código autorizado, historial de aportes, instrucciones, manual de usuario, pruebas y demostración. | Permiten ejecutar, mantener y evaluar el producto y la contribución individual. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de trabajo de AgeCare Director Musical |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2, C4 | A1 Definición y recursos | Acordar alcance, roles, permisos y requisitos. | Documentos, reuniones, GitHub | S1–S2 · 2 semanas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo | Facilita: base recibida. Riesgo: accesos; resolver responsables. |
| C1, C4 | A2 Prueba móvil | Comprobar cámara, mano y audio en ambas plataformas. | Flutter, MediaPipe, Android, iOS, Mac | S2–S4 · 3 semanas | Jorge Ceballos y Juan Marinan | Riesgo: latencia o puente nativo; medir antes de ampliar funciones. |
| C2, C3, C5 | A3 Diseño y cierre Fase 1 | Modelo de datos, contratos, objetivos y evidencias escritas. | Guía, informe, API, repositorio | S3–S4 · 2 semanas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo | Confirmar contratos, equipo y evidencia individual. |
| C3, C4 | A4 Base de aplicación | Vinculación, guía accesible y persistencia local. | Flutter, SQLite, API | S5 · 1 semana | Juan Marinan | Código recibido facilita; integración real pendiente. |
| C1, C4 | A5 Control gestual | Mapeo, pérdida de seguimiento, pausa y ajuste cómodo propuesto. | MediaPipe, cámara, dispositivos | S5–S6 · 2 semanas | Jorge Ceballos y Juan Marinan | Riesgo: luz o temblor; alternativa táctil y comparación. |
| C1, C4 | A6 Música | Motor pentatónico, acompañamiento y variantes propuestas. | Motor de audio local, dispositivos | S6–S7 · 2 semanas | Jorge Ceballos | Riesgo: cortes; medir y ajustar rendimiento. |
| C1, C3, C4 | A7 Grabación y recuperación | Guardar eventos y M4A; reproducir y recuperar sesiones sin red. | Archivos locales, SQLite, pruebas | S7–S8 · 2 semanas | Jorge Ceballos y Juan Marinan | Riesgo: formato M4A; probar temprano ambos sistemas. |
| C1, C3, C4 | A8 Integración Azure | Desarrollar API, datos y Azure en paralelo desde S5; integrar móvil en S8–S9, sincronizar sin duplicados y persistir audio y métricas. | FastAPI, PostgreSQL, Azure | S5–S9 · 5 semanas | Alan Bravo, con integración móvil de Juan Marinan | Alan lidera servidor y Azure; Juan integra el cliente tras estabilizar la base móvil. Contratos definidos en Fase 1. |
| C1, C3, C4 | A9 Compartición y comparación | Enlaces seguros y evaluación del control base frente al adaptado. | API, dispositivos, participantes | S9–S10 · 2 semanas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo | Alan implementa enlaces, Juan integra la interfaz y Jorge compara el control. Coordinar participantes desde Fase 1. |
| C1, C2, C4 | A10 Validación final | Pruebas integrales, correcciones, documentación y versión candidata. | Pruebas, registros y dispositivos | S11–S12 · 2 semanas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo | S11 pruebas integrales; S12 correcciones y regresión. Documentación continua. No incorporar nuevas funciones opcionales en el cierre. |
| C2, C4, C5 | A11 Defensa y entrega | Demostrar producto y entregar evidencias y manual. | Aplicación, repositorio, presentación | S13–S14 · 2 semanas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo | S13 ensayo y evidencias; S14 defensa y entrega. Clasificador opcional fuera del cronograma comprometido. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A1 Definición y recursos | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Prueba móvil |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 Diseño y cierre Fase 1 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Base de aplicación |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Control gestual |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 Música |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Grabación y recuperación |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| A8 Integración Azure |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| A9 Compartición y comparación |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| A10 Validación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| A11 Defensa y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

Anexos de la definición del proyecto

Carta Gantt de 14 semanas, contadas desde el 13 de agosto de 2026. Distribución interna propuesta: Fase 1 S1–S4; Fase 2 S5–S11; Fase 3 S12–S14. A8 se desarrolla en paralelo con la aplicación. A10 cubre S11–S12 y A11 reserva S13–S14 para la defensa y entrega. Las semanas incluyen la Fase 1 ya transcurrida; la fecha oficial de evaluación se rige por el calendario docente.

Resumen en español

AgeCare Director Musical es un módulo móvil propuesto para personas mayores que transforma movimientos de la mano frente a la cámara en música. Se desarrollará con Flutter para Android e iOS, MediaPipe preentrenado, un motor musical pentatónico local por reglas, FastAPI, PostgreSQL y Azure. El flujo comprende vinculación del dispositivo, creación, grabación y reproducción de canciones, conservación sin conexión, sincronización de audio y métricas y enlaces seguros para la familia. Se proponen calibración del rango cómodo, sensibilidad ajustable y variaciones melódicas, que se compararán con la base recibida. La Fase 1 define alcance y viabilidad; las fases siguientes desarrollan, prueban y demuestran el producto funcional. Actualmente existen un prototipo web, código parcial del servidor y documentos; aún no se ha demostrado la integración móvil completa ni un beneficio clínico. [S1–S5]

Fuentes y acuerdos pendientes

[S1] Alloxentric. (2026). AgeCare Objetivos Generales y Específicos v1, sección 3.4. Alcance documentado de Director Musical.

[S2] Alloxentric. (2026). AgeCare_Director_Musical.html y agecare-backend.zip. Prototipo y código inicial recibidos; no equivalen a implementación final validada.

[S3] Acuerdos de reunión comunicados por Jorge Ceballos en esta conversación: Android e iOS; Flutter, FastAPI, PostgreSQL y Azure. Fecha y acta formal por confirmar.

[S4] Duoc UC. (2026). 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1 y 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT. Formatos, competencias e indicadores.

[S5] Duoc UC. (2026). Instructivo CAPSTONE 2026, páginas 9–13 y anexo 2. Fases, evidencias escritas en inglés y repositorio.

[S6] Alloxentric. (2026). Plan de Desarrollo v1, Funcionalidades v1 y Especificación Técnica de Estándares Transversales y Capacidades Comerciales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.