|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Juan Marinan · RutaAlerta · Grupo 7 · Ingeniería en Informática, Duoc UC San Andrés · 14/10/2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir las actividades en los tiempos definidos. En el plan del libro v4.1, la semana 8 debía tener cuentas, vehículos y reporte de incidentes funcionando en la aplicación móvil, y aún no existe código de la app. Gran parte del tiempo se destinó a redefinir el proyecto después del cambio de tema. Me facilitó que los flujos ciudadanos y sus criterios de aceptación están definidos en los casos de uso y en las historias de usuario. Me dificultó no contar con un prototipo visual y que los recursos para probar en iOS todavía no están confirmados.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Desde el Sprint 1 trabajaré con objetivos semanales: proyecto Flutter base, pantallas de registro e inicio de sesión y formulario de reporte con ubicación, conectados a la API inicial que ya está disponible (14 horas). Además confirmaré un Android físico para las pruebas y revisaremos con el equipo las opciones para iOS.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como poco visible: tengo un solo commit, de la Fase 1, y ninguno en la Fase 2. Destaco mi interés por construir interfaces simples y accesibles, que es justamente lo que necesitan la persona afectada y el ciudadano que colabora. Para mejorar, subiré avances reales cada semana y pediré revisión de mis pull requests.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta si la versión para iPhone es obligatoria o si se acepta probar en Android y en emulador, y si para el prototipo bastan bocetos o se esperan pantallas funcionales. A mis compañeros les preguntaría qué datos de prueba usaremos para las pantallas mientras la API crece.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Acordamos repartir el trabajo por historia de usuario y no sólo por tecnología, para que cada integrante tenga avances y commits propios en cada sprint. Se mantienen las áreas del libro v4.1 —Jorge: panel web e indicadores; Juan: aplicación Flutter; Alan: API, base de datos y despliegue— con revisión cruzada de cada pull request. Para el Sprint 1 (15 al 21 de octubre) las tareas quedaron asignadas con horas: Alan 17 h, Jorge 15 h y Juan 14 h. Además, Jorge asume como Product Owner el orden del backlog y Alan, como Scrum Master, el registro de dailies y del burndown.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo logramos consolidar, después del cambio de tema, un diseño completo y defendible: objetivos medibles, 31 casos de uso, un modelo de datos de 56 tablas probado y una primera versión de la API. Lo positivo es que todos compartimos la misma definición del alcance y de los límites del sistema. Debemos mejorar la distribución visible del trabajo: hasta ahora el avance se concentró en documentación y casi todos los archivos se subieron desde una sola cuenta. También necesitamos una comunicación semanal más ordenada, que esperamos lograr con las reuniones de Scrum.